**Task manager:**

*“Мягкие” таски распределенные по дням (Они привязаны условно, помогаем друг-другу по возможности)*

***29.11.2024:***

Захар Попенко – Создание git, макета бд, План работы, раскидать таски

Алексей Кравченко – Создание макета Алгоритма, изучение стека

Арсений Чайкин – Создание дизайна бота, изучение стека

Антон Котлубовский – Внедрение в рабочий процесс

***30.11.2024:***

Захар Попенко – Создание БД, Наполнение БД, Взаимодействие бд с ботом

Алексей Кравчено – Помощь с ТГ ботом, помощь с бд, тестирование

Арсений Чайкин – Дизайн Бота, тестирование, начало работы над документацией

Антон Котлубовский – Разработка асинхронного ТГ бота, Взаимодествие бд с ботом

***01.11.2024:***

Захар Попенко – Тестирование, подготовка к защите

Алексей Кравченко – Тестирование, bugfix, разработка фич?

Арсений Чайкин – Тестирование, разработка основной документации, разработка презентации

Антон Котлубовский – Тестирование, bugfix, разработка фич?