План работы:

Данный план предполагает мягкие даты (т.е. они могут смещаться)

1. Этап планирование (29.11.2024)
   1. Создание GIT
   2. Создание макета БД
   3. Создание алгоритма работы бота
   4. Создание макета Бота
   5. Создание плана работы
   6. Распределение задач (план задач)
2. Этап создания MWP (30.11.2024)
   1. Разработка БД и её содержимого
   2. Разработка бота
   3. Разработка взаимодействия бота и БД (merge projects)
   4. Первое тестирование
   5. Добавление фич (если останется время)
3. Этап подготовки выступления (1.12.2024)
   1. Тестирование методикой Чёрного ящика
   2. Подготвка документации
      1. Requrments
      2. User documentation (руководство по взаимодействию с ботом/ReadMe)
      3. Technical documentation (руководство по техническим взаимодействием с ботом)
      4. Presentation
      5. Plan presentation